# Tuần 4

Nhóm 14

Danh sách thành viên

| Thành viên | MSSV | Vai trò theo phân công |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Lê Đức Bình | 23050025 | Nhóm trưởng; nền tảng, CSDL, điều phối, tích hợp |
| Đinh Hoàng Phú | 23050002 | Đầu vào video, phụ đề, ASR, vùng mờ, API công việc |
| Phạm Tuấn Kiệt | 23050046 | Dịch, thuật ngữ, nhóm video, kết xuất và giao diện liên quan |

# BÁO CÁO TUẦN 4 — CHỨC NĂNG CHÍNH

Đề tài: Xây dựng hệ thống web tự động dịch và chèn phụ đề tiếng Việt cho video tiếng Anh, có xử lý che phụ đề cứng.

# 1. Mô hình phát triển phần mềm và kiến trúc hệ thống

## 1.1 Mô hình phát triển phần mềm

Nhóm áp dụng mô hình lặp và tăng dần theo hướng Agile. Công việc được tổ chức theo các cổng G0–G5 đã trình bày trong báo cáo tuần 3; mỗi giai đoạn tạo ra phần chức năng có thể kiểm tra và tiếp tục hoàn thiện. Tuần 4 được trình bày dưới hình thức Sprint 1, tập trung vào nghiệp vụ dịch phụ đề video và quản lý nhóm, thuật ngữ. Nhóm chưa áp dụng đầy đủ quy trình Scrum.

Cách tổ chức này phù hợp vì hệ thống gồm nhiều bước phụ thuộc nhau: chuẩn hóa dữ liệu phụ đề, xử lý video, tích hợp API và hoàn thiện giao diện. Việc phát triển tăng dần giúp kiểm tra từng phần trước khi tích hợp thành luồng end-to-end; phản hồi và vướng mắc được ghi nhận để điều chỉnh ở vòng tiếp theo.

## 1.2 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống sử dụng kiến trúc phân lớp (Layered Architecture), gồm bốn lớp: giao diện web, giao tiếp HTTP API, điều phối nghiệp vụ, xử lý và lưu trữ dữ liệu. Luồng chính đi từ web/ đến api/, qua pipeline/dieu_phoi.py rồi đến các module xử lý và SQLite. Đây là cách tổ chức hệ thống được duy trì từ thiết kế tuần 3.

Khi đối chiếu MVC: web/ tương ứng View; api/ tương ứng Controller; điều phối cùng các module nghiệp vụ và dữ liệu đảm nhận phần Model. Báo cáo sử dụng tên kiến trúc phân lớp, có ánh xạ sang MVC, vì giao diện gọi API JSON và hệ thống có lớp điều phối riêng.

## 1.3 Sơ đồ kiến trúc

Hình 1 — Sơ đồ kiến trúc tham khảo từ báo cáo tuần 3. Vị trí và trách nhiệm từng lớp được trình bày tại mục 3.

# 2. Chức năng chính và dữ liệu xử lý

## 2.1 Nghiệp vụ 1 — dịch và chèn phụ đề

| Bước | Thao tác người dùng / hệ thống | Dữ liệu và kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chọn video tiếng Anh, nhóm video và tùy chọn; gửi tải lên | API nhận tệp, kiểm đầu vào và trả mã công việc |
| 2 | Theo dõi tiến độ | Lấy phụ đề có sẵn hoặc tách âm thanh, chạy Whisper; trạng thái công việc lưu trong SQLite |
| 3 | Khi cần, chọn khung theo câu thoại và vẽ vùng mờ | Vùng được kiểm hợp lệ; trạng thái chờ người dùng không bị coi là lỗi |
| 4 | Hệ thống dịch phụ đề | Gửi nội dung phụ đề cùng ngữ cảnh và thuật ngữ nhóm đến dịch vụ dịch; giữ cấu trúc cue và thời gian |
| 5 | Hệ thống kết xuất | ffmpeg làm mờ và chèn phụ đề Việt; xuất video để phát/tải về |
| 6 | Người dùng xem kết quả | Phân biệt hoàn thành, suy giảm và lỗi; xem tiếng Việt đủ dấu, thời điểm xuất hiện và vùng che |

Luồng HTTP theo thiết kế tuần 3: POST /api/video → GET /api/cong-viec/{cid} → nếu cần, GET .../khung, POST .../hop → GET .../ket-qua.

Video và âm thanh xử lý tại máy; nội dung phụ đề/ngữ cảnh/thuật ngữ được gửi đến API dịch. Không mô tả toàn bộ dữ liệu là luôn ở máy người dùng.

## 2.2 Nghiệp vụ 2 — nhóm video và thuật ngữ

| Thao tác | Hành vi theo hồ sơ dự án | Minh chứng cần trình diễn |
| --- | --- | --- |
| Tạo và xem nhóm | Lưu nhóm vào SQLite, đọc lại danh sách | Tạo nhóm demo có tên riêng, tải lại trang và mở nhóm |
| Thêm thuật ngữ | Ghi cặp từ gốc – bản dịch vào nhóm | Thêm Ironhold → Thành Sắt, mở lại nhóm để kiểm dữ liệu |
| Sửa thuật ngữ | Cập nhật bản dịch của từ đã tồn tại | Đổi bản dịch, tải lại và đọc giá trị mới |
| Dùng thuật ngữ khi dịch | Truyền bảng thuật ngữ vào yêu cầu dịch video trong nhóm | Biên bản V-8 phần 8 ghi phép thử hai tập; không suy ra mọi bản dịch luôn đúng |
| Xóa | Chưa có chức năng trong API được mô tả | Ghi là phần chưa hoàn thành, không trình diễn giả |

# 3. Kiến trúc và sự bám sát thiết kế

Hệ thống dùng kiến trúc phân lớp; bảng dưới đối chiếu với Model–View–Controller theo yêu cầu môn học. Agile là quy trình phát triển, còn phân lớp/MVC là cách tổ chức phần mềm.

| Lớp | Vị trí trong mã nguồn | Trách nhiệm | Đối chiếu MVC |
| --- | --- | --- | --- |
| Trình bày | web/index.html, web/app.js, web/style.css | Nhận thao tác, gọi HTTP, hiển thị tiến độ và kết quả | View |
| HTTP API | api/app.py, api/viec.py, api/nhom.py | Nhận/kiểm request, gọi nghiệp vụ, trả JSON hoặc tệp | Controller |
| Điều phối | pipeline/dieu_phoi.py | Sắp thứ tự xử lý, cache, điểm dừng, trạng thái | Lớp ứng dụng, nối Controller với Model |
| Xử lý và dữ liệu | pipeline/asr.py, translate.py, render.py, markbox.py, srt.py, db.py | Nhận dạng, dịch, hình học, kết xuất và lưu dữ liệu | Model/dịch vụ |

Dòng dữ liệu: trình duyệt → API → điều phối → các module xử lý và kho dữ liệu → API → trình duyệt. main.py là đường vào CLI dùng chung điều phối. Khi giảng viên review trực tiếp, mở các vị trí trên và lần theo một yêu cầu tải video; không chỉ trình chiếu sơ đồ.

SQLite lưu nhóm, video, thuật ngữ, nhật ký và công việc. Tệp trung gian cùng manifest trong work/ phục vụ tái sử dụng kết quả; bảng tiến độ không thay thế manifest. Tham chiếu: Kiến trúc/API tuần 3, CSDL tuần 3.

# 4. Ghi nhận thay đổi so với tuần 3

Mốc đối chiếu là báo cáo thiết kế tuần 3 ngày 23/09/2026 và các ghi chú cập nhật 30/09/2026 trong tài liệu hiện có. Thay đổi được ghi nhận trong tài liệu không đồng nghĩa đã kiểm chứng trên bản hiện tại.

| Hạng mục | Mốc tuần 3 / trước cập nhật | Hồ sơ hiện tại | Lý do và ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân sự | Tài liệu tuần 3 ghi 4 thành viên | Phân công hiện tại còn 3 thành viên | Phân bổ lại trách nhiệm; cần xác nhận đóng góp thực tế của từng người |
| Cách áp dụng vùng mờ | Hồ sơ cũ có che_do_vung, cộng thêm/thay thế | Báo cáo tổng hợp ghi đã bỏ lựa chọn chế độ ngày 30/09, dùng nghĩa thay thế | Giảm lựa chọn và tránh hiểu sai vùng theo câu; cần kiểm tương thích payload/artifact cũ trên bản cuối |
| Cột dữ liệu chưa dùng | Có các cột cấu hình nhóm và thuộc tính thuật ngữ chưa tác động hành vi | Tuần 3 phần CSDL mục 1.6 ghi gỡ khỏi schema mới ngày 30/09; CSDL cũ giữ cột nhưng không đọc/ghi | Tinh giản lược đồ; cần kiểm CSDL mới và CSDL đã có dữ liệu |
| Kiến trúc, giao diện canvas, lô dịch và lấy khung | Bản tuần 3 đã có phân lớp, canvas web, lô 25 câu, khung theo câu và suy_giam | Tiếp tục sử dụng | Đây là phần bám thiết kế, không tính thành cải tiến mới của tuần 4 |

Các thay đổi 400 → 25 câu/lô, 8 khung → khung theo câu, desktop → web là lịch sử phát triển trước đó; không gán toàn bộ thành công việc tuần 4.

# 5. Minh chứng và trạng thái kiểm chứng

| Mã | Nguồn | Kết quả được nguồn ghi nhận | Phạm vi sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | V8.md, biên bản bắt đầu ngày 10/09/2026 | Video 12 giây: đủ 4 cue, giữ timestamp; lượt chạy lại ghi 0 token. Có ASR/dịch/kết xuất trên video dài hơn và thử thuật ngữ giữa hai tập | Bằng chứng lịch sử với dịch vụ thật; không phải chạy mới ngày 30/09 |
| E-02 | Ảnh V-10 | Trình duyệt, ffmpeg/ffprobe thật; tầng dịch thay bằng bảng tra | Chứng minh luồng giao diện/kết xuất tại lượt ghi nhận, không chứng minh dịch vụ dịch thật qua web |
| E-03 | B-frontend | Kiểm giao diện Chromium với API giả lập | Bằng chứng giao diện trong biên bản; không thay thế E-01 hoặc demo hiện tại |
| E-04 | Bản nháp tuần 4 trước lần biên tập này | Ghi 41 PASS / 0 FAIL ngày 30/09/2026 | Chưa có log chạy kèm được xác minh trong lần biên tập; không dùng làm kết quả kiểm thử mới |

Lần biên tập này đối chiếu tài liệu và liên kết; không chạy lại offline, browser, media smoke hoặc API trả phí. Trạng thái kiểm chứng bản hiện tại: NOT RUN. Kết quả lịch sử cần giữ nguyên phạm vi, ngày và điều kiện chạy.

Lưu ý nguồn cũ: phần đầu docs/ketqua/README.md còn ghi V-8 chưa chạy, trong khi V8.md đã có kết quả; dùng biên bản V-8 chi tiết cho kết quả lịch sử. V-8 phần 7 đã ghi thử Demucs, vì vậy không tiếp tục dùng nhận định “Demucs chưa chạy lần nào”.

Hình 2. Khung kết quả trong hồ sơ V-10: minh họa chữ Việt và vùng mờ; tầng dịch của lượt này là bảng tra, không phải ảnh nghiệm thu bản hiện tại.

# 6. Đóng góp của thành viên

Nhóm sử dụng báo cáo tuần để trình bày đóng góp của từng thành viên theo phương án được đề bài cho phép. Mỗi thành viên ghi công việc thực tế, kết quả đạt được, sản phẩm bàn giao và vướng mắc. Phân công dự kiến được tách khỏi kết quả đã hoàn thành; nội dung chưa được cung cấp vẫn chờ thành viên xác nhận.

| Thành viên | Phạm vi theo phân công | Việc thực tế tuần 4 | Bằng chứng / trạng thái xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Lê Đức Bình | Nền tảng, CSDL, điều phối, tích hợp, tổng hợp | Chờ thành viên xác nhận việc cụ thể và thời điểm | Bổ sung kết quả, tệp sản phẩm hoặc biên bản làm việc |
| Đinh Hoàng Phú | Đầu vào, ASR, vùng mờ, API công việc | Chờ thành viên xác nhận | Bổ sung kết quả, tệp sản phẩm, ảnh demo hoặc biên bản làm việc |
| Phạm Tuấn Kiệt | Dịch, thuật ngữ, nhóm, kết xuất và giao diện | Chờ thành viên xác nhận | Bổ sung kết quả, tệp sản phẩm, ảnh demo hoặc biên bản làm việc |

Mẫu bổ sung cho mỗi người: ngày — việc đã làm — kết quả — đường dẫn bằng chứng — vướng mắc. Báo cáo tuần là minh chứng đóng góp được nhóm lựa chọn. Chỉ ghi công việc thực tế; có thể đính kèm tệp sản phẩm, ảnh kết quả hoặc biên bản làm việc.

# 7. Rủi ro, vướng mắc và hướng xử lý

| Mã | Vướng mắc / ảnh hưởng | Hướng xử lý | Người phụ trách theo phân công |
| --- | --- | --- | --- |
| R-1 | Thiếu bằng chứng nhiều thành viên đóng góp; ảnh hưởng tiêu chí 2 điểm | Mỗi người bổ sung việc đã làm, kết quả, sản phẩm bàn giao và vướng mắc vào báo cáo tuần; nhóm trưởng tổng hợp | Cả nhóm |
| R-2 | Chưa có xóa nhóm/thuật ngữ, chưa có xác thực | Trình bày phạm vi với giảng viên; chỉ cam kết bổ sung sau khi chốt yêu cầu và cách bảo toàn dữ liệu | TV1 tổng hợp, TV3 phụ trách nghiệp vụ nhóm |
| R-3 | Chi phí và thời gian dịch biến động; có thể vượt 5 phút | Dùng video ngắn, tập trước, có kết quả dự phòng; theo dõi token, chỉ gọi dịch vụ thật trong ngân sách đã được cho phép | TV3 |
| R-4 | API/mạng/GPU có thể lỗi lúc demo | Chuẩn bị đầu ra đã có; nếu dùng lại cache phải giữ đúng dữ liệu/cấu hình và kiểm trước; không cam kết mọi lần tải lại đều 0 token | TV2, TV3 |
| R-5 | Khởi động lại làm dừng tác vụ nền | Giải thích trạng thái lỗi sau restart; chạy lại có kiểm tra artifact hợp lệ, không hứa tiếp tục chính xác công việc cũ | TV1 |
| R-6 | ASR trên nhạc có thể bỏ sót lời; đầu ra có thể suy giảm | Chọn thoại rõ cho demo; khi thử nhạc, đối chiếu VAD và kiểm thủ công phụ đề | TV2 |
| R-7 | Tài liệu/test lịch sử lệch bản đang sửa | Kiểm bản cuối, ghi lệnh và log mới, chụp giao diện mới; không dùng số test hoặc ảnh cũ để chứng nhận mã mới | TV1 tổng hợp |

# 8. Kế hoạch tuần tiếp theo

| Thành viên | Nhiệm vụ dự kiến | Sản phẩm cần bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Lê Đức Bình | Tổng hợp xác nhận đóng góp, thống nhất phạm vi với giảng viên, phối hợp tích hợp và cập nhật hồ sơ | Báo cáo đầy đủ minh chứng; danh sách việc cần hoàn thiện theo phản hồi |
| Đinh Hoàng Phú | Chuẩn bị video thoại rõ, trình bày đầu vào/ASR/tiến độ/vùng mờ; ghi nhận vấn đề của luồng đầu vào | Dữ liệu demo và phần thuyết trình nghiệp vụ đầu vào |
| Phạm Tuấn Kiệt | Chuẩn bị nhóm/thuật ngữ mẫu, trình bày dịch và kết quả; làm rõ yêu cầu xóa trước khi bổ sung | Minh họa lưu/sửa thuật ngữ và video có phụ đề; yêu cầu nghiệp vụ còn thiếu |
| Cả nhóm | Tập demo 5 phút, kiểm chứng bản cuối và ghi nhận phản hồi | Log kiểm thử mới, ảnh/kết quả demo, vướng mắc và hướng xử lý |

Ưu tiên là hoàn thiện bằng chứng của hai nghiệp vụ đã chọn. Chưa mở rộng sang TTS, OCR, triển khai nhiều người dùng hoặc hàng đợi ngoài. Việc xóa dữ liệu cần thống nhất hành vi và cách bảo toàn dữ liệu trước khi triển khai. Các nhiệm vụ trong bảng là dự kiến, chưa ghi nhận hoàn thành.

# 9. Hồ sơ nộp và điều kiện còn lại

Bộ hồ sơ gồm báo cáo này, Sprint review ngắn, Kịch bản demo 5 phút và bản Word tổng hợp BAO_CAO_TUAN4.docx.

Trước khi nộp, nhóm cần xác nhận đóng góp ở mục 7, tập demo bản hiện tại, bổ sung log/ảnh của lượt kiểm mới và ghi ý kiến giảng viên về phạm vi xác thực/CRUD nếu có. Chưa xác nhận demo tại lớp hoặc đủ toàn bộ tiêu chí nghiệm thu.

# SPRINT REVIEW NGẮN — TUẦN 4

Nhóm 14 · Đề tài: Web dịch phụ đề video Anh → Việt · Ngày: 30/09/2026.

## 1. Mục tiêu Sprint 1

Trình diễn một luồng dịch/chèn phụ đề end-to-end và nghiệp vụ quản lý nhóm, thuật ngữ. Kiến trúc phân lớp tiếp tục theo thiết kế tuần 3; quy trình dự án là lặp tăng dần, báo cáo theo hình thức Sprint 1.

## 2. Việc đã làm

Hồ sơ dự án đã có luồng tải video → lấy phụ đề/ASR → chọn vùng mờ → dịch → kết xuất → tải kết quả. V-8 ghi nhận chạy ASR/API dịch thật trước đây; V-10 ghi nhận luồng trình duyệt với tầng dịch giả lập.

Có nghiệp vụ tạo/đọc nhóm và thêm/đọc/sửa thuật ngữ; V-8 có phép thử thuật ngữ giữa hai tập. Chưa có xóa nhóm/thuật ngữ.

Đã tổng hợp kiến trúc, đối chiếu thiết kế tuần 3, cập nhật phạm vi nhóm 3 người và ghi nhận các thay đổi về vùng mờ/schema trong báo cáo tuần 4.

Đã chuẩn bị kịch bản demo 5 phút và bảng rủi ro. Các kết quả chức năng nêu trên là tiến độ tích lũy của dự án, không mặc định đều được tạo mới trong tuần 4.

## 3. Vướng mắc

Phần đóng góp trong báo cáo tuần cần được từng thành viên bổ sung công việc thực tế, kết quả và sản phẩm bàn giao.

Xóa và xác thực chưa nằm trong chức năng đã trình bày; cần đối chiếu phạm vi đồ án với yêu cầu giảng viên.

Thời gian dịch, mạng/API và chất lượng ASR có thể ảnh hưởng demo. Cache chỉ tái sử dụng khi dữ liệu và cấu hình phù hợp.

Bản đang sửa chưa được chạy kiểm chứng lại trong lần biên tập này. Số 41 PASS từ bản nháp không được coi là log kiểm thử mới; ảnh cũ không chứng minh giao diện hiện tại.

## 4. Kế hoạch tuần tiếp theo của nhóm

| Thành viên | Công việc dự kiến | Kết quả cần có |
| --- | --- | --- |
| Bình | Tổng hợp hồ sơ, thống nhất phạm vi với giảng viên và phối hợp tích hợp | Báo cáo có đóng góp được xác nhận, danh sách việc cần hoàn thiện |
| Phú | Chuẩn bị video thoại rõ, phần trình bày đầu vào/tiến độ/vùng mờ | Dữ liệu demo phù hợp và giải thích được luồng xử lý |
| Kiệt | Chuẩn bị nhóm/thuật ngữ mẫu và phần trình bày kết quả | Minh họa lưu thuật ngữ, sửa dữ liệu và xem video có phụ đề |
| Cả nhóm | Tập demo 5 phút, ghi nhận lỗi và kết quả kiểm chứng bản cuối | Log/ảnh mới, ghi rõ điều kiện chạy và các mục chưa đạt |

Các nhiệm vụ trên là phân công dự kiến, chưa ghi nhận hoàn thành. Chi tiết bằng chứng, thay đổi và rủi ro xem Báo cáo tuần 4.

# KỊCH BẢN DEMO TUẦN 4 — 5 PHÚT

Nhóm 14 · Mục tiêu: chứng minh chức năng có xử lý và lưu dữ liệu, giải thích kiến trúc, nêu vướng mắc và kế hoạch.

## 1. Chuẩn bị

Cài môi trường theo README; mở backend bằng start_system.bat hoặc .venv/Scripts/python.exe -m uvicorn api.app:app, truy cập http://127.0.0.1:8000.

Chuẩn bị video tiếng Anh 12–30 giây, lời thoại rõ; nếu dùng phụ đề nhúng thì nói rõ không minh họa ASR trong lượt đó. Chạy thử trước trên đúng máy demo để biết thời gian.

Chuẩn bị một video kết quả và ảnh dự phòng từ lượt đã biết điều kiện chạy. Không sửa/xóa artifact hay phụ đề đã chỉnh tay để ép hiện bước chọn vùng.

Chọn dữ liệu đã tập trước để minh họa chọn vùng; nếu cache hoặc vùng nhóm làm bỏ qua bước này, giải thích hành vi thay vì khẳng định luôn dừng chờ.

Dịch mới cần mạng và API key đã cấu hình. Chỉ thực hiện khi nhóm có cho phép dùng tài khoản/ngân sách; không mở .env trên màn chiếu.

Chuẩn bị nhóm demo có tên riêng và cặp thuật ngữ mẫu. Mở sẵn mã nguồn các tầng và kết quả kiểm thử đã ghi rõ ngày/điều kiện.

## 2. Dòng thời gian

| Thời gian | Thao tác | Nội dung trình bày | Người dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00–0:30 | Giới thiệu đề tài, mở sơ đồ hoặc cây thư mục | Hai nghiệp vụ chính; phân lớp web → api → điều phối → xử lý/dữ liệu | Bình |
| 0:30–1:10 | Chọn video, nhóm và tải lên | API nhận dữ liệu, tạo công việc; đây là xử lý thật trên backend | Phú |
| 1:10–2:00 | Xem tiến độ, khi xuất hiện bước chờ thì chọn câu và vẽ vùng mờ | Vùng phải hợp lệ; chờ chọn vùng không phải lỗi; gửi vùng để tiếp tục | Phú |
| 2:00–2:50 | Trong lúc video xử lý, tạo/mở nhóm demo; thêm rồi sửa thuật ngữ | Đọc lại sau tải trang để chứng minh dữ liệu lưu, không chỉ đổi giao diện | Kiệt |
| 2:50–3:40 | Quay lại công việc, phát/tải kết quả | Kiểm chữ Việt đủ dấu, thời điểm và vùng che; nêu rõ nếu dùng kết quả đã chuẩn bị | Kiệt |
| 3:40–4:20 | Mở web/app.js, api/app.py, pipeline/dieu_phoi.py và pipeline/db.py | Lần theo request đến xử lý/lưu dữ liệu; API không trực tiếp làm media | Bình |
| 4:20–5:00 | Hiện sprint review và bằng chứng kiểm thử có sẵn | Việc đã làm, phần thiếu, rủi ro, kế hoạch; phân biệt test giả với dịch thật | Bình và cả nhóm |

Nếu đến 2:50 tác vụ chưa xong, mở video đầu ra dự phòng để bảo đảm thời lượng; nói rõ tác vụ mới vẫn đang chạy. Không gọi kết quả dự phòng là kết quả vừa sinh.

## 3. Tiêu chí quan sát

| Mục | Dấu hiệu cần thấy |
| --- | --- |
| Chức năng thật | Có request, mã công việc và trạng thái backend; kết quả là tệp video phát/tải được |
| Dữ liệu đúng | Cặp thuật ngữ vẫn có sau khi tải lại; video có phụ đề tiếng Việt và thời điểm phù hợp |
| Kiến trúc | Chỉ ra lớp giao diện, API, điều phối và module dữ liệu/xử lý trong mã nguồn |
| Review ngắn | Nêu được việc đã làm, thiếu sót, cách xử lý và kế hoạch của nhóm |

## 4. Phương án dự phòng

| Sự cố | Cách trình bày và xử lý |
| --- | --- |
| Mạng/API lỗi | Mở kết quả đã chạy trước và biên bản V-8; ghi lượt demo mới chưa hoàn tất. Chỉ dùng cache sau khi đã kiểm đủ điều kiện, không bảo đảm 0 token cho mọi lượt |
| ASR/dịch lâu | Dùng video ngắn, chuyển sang phần quản lý nhóm trong lúc chờ; đến mốc thời gian thì dùng đầu ra dự phòng có chú thích |
| Backend lỗi hoặc restart | Ghi nhận lỗi; trình bày bằng chứng cũ đúng phạm vi. Không coi ảnh chụp là thay thế nghiệm thu trực tiếp |
| Video có cảnh báo suy giảm | Giải thích chưa đủ chất lượng, kiểm lại lời thoại/phụ đề; không báo là hoàn thành đầy đủ |

## 5. Câu hỏi dự kiến

| Câu hỏi | Câu trả lời |
| --- | --- |
| Đây có phải MVC? | Kiến trúc phân lớp, có thể ánh xạ View/Controller/Model. Giao diện gọi API JSON, có lớp điều phối riêng; trình bày theo thiết kế tuần 3 |
| Vì sao chưa đăng nhập? | Phạm vi hiện tại là ứng dụng cục bộ một người dùng. Nhóm trình bày giới hạn này để giảng viên đối chiếu yêu cầu môn học |
| CRUD đã đủ chưa? | Nhóm có tạo/đọc; thuật ngữ có thêm/đọc/sửa. Xóa chưa có, không tuyên bố đủ CRUD |
| Có gửi dữ liệu ra ngoài không? | Video/âm thanh xử lý tại máy; phụ đề, ngữ cảnh và thuật ngữ gửi dịch vụ dịch |
| Ai đóng góp phần nào? | Trình bày báo cáo tuần của từng thành viên: việc đã làm, kết quả, sản phẩm bàn giao và vướng mắc; nhóm trưởng tổng hợp |
| Test đã chạy mới chưa? | Trong lần biên tập báo cáo chưa chạy lại. Khi có log mới thì nêu đúng ngày, số test và điều kiện; không dùng số cũ để xác nhận bản mới |

## 6. Ghi nhận sau demo

Ngày/giờ và người thực hiện: ........................................

Phiên bản demo và ngày cập nhật: ........................................

Video/cấu hình; API thật, giả lập hay cache: ........................................

Kết quả quan sát, thời gian, lỗi: ........................................

Ý kiến giảng viên và việc cần bổ sung: ........................................