# Báo cáo tổng hợp tuần 5

Nhóm 14 | Hoàn thiện nghiệp vụ chính

Nhóm 14 | Tuần 5 Sprint 2 | Ngày tổng hợp 07/10/2026

Đề tài Hệ thống web dịch và chèn phụ đề tiếng Việt cho video tiếng Anh

| Thành viên | MSSV | Phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Lê Đức Bình | 23050025 | Nền tảng, cơ sở dữ liệu, điều phối và tích hợp |
| Đinh Hoàng Phú | 23050002 | Đầu vào video, nhận dạng lời thoại và tiến độ |
| Phạm Tuấn Kiệt | 23050046 | Dịch, thuật ngữ, làm mờ và xuất video |

# Kết quả chính

Hệ thống đã có luồng tải video, lấy hoặc nhận dạng phụ đề, chọn vùng làm mờ, dịch sang tiếng Việt và xuất video. Người dùng cũng có thể tạo nhóm, thêm và sửa thuật ngữ để dùng khi dịch.

Kiểm thử tự động ngày 07/10/2026 đạt 102/102, không có lỗi. Có 24 ca đại diện và dữ liệu mẫu.

# Mức độ hoàn thiện và phần còn lại

Các chức năng cốt lõi đã triển khai và có kiểm thử. Dịch đã chuyển sang NLLB tại máy. Xóa nhóm, xóa thuật ngữ, tra cứu lịch sử và sao lưu có thể dùng qua giao tiếp kỹ thuật; chưa có màn hình web cho các thao tác này.

Hệ thống kiểm dữ liệu tải lên, giới hạn dung lượng và vùng mờ. Cơ sở dữ liệu ngăn trùng tên nhóm, trùng từ trong cùng nhóm và sai liên kết. Lịch sử tự ghi khi tạo, sửa hoặc xóa dữ liệu.

# Bộ ca kiểm thử

24 ca được chọn để bao phủ luồng thông thường và lỗi.

TC01–TC08: Bình;

TC09–TC16: Phú;

TC17–TC24: Kiệt.

Xem tại docs/tuan5/TEST_CASE.md để biết dữ liệu và bước thực hiện.

| Mã | Nội dung kiểm | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| TC01 | Xử lý thống nhất trên web và công cụ nội bộ | Hai đường xử lý cho cùng phụ đề và kết quả. |
| TC02 | Đọc và lưu phụ đề đúng nội dung | Nội dung, thứ tự và thời gian không thay đổi. |
| TC03 | Giữ tệp kết quả khi xảy ra lỗi ghi | Không lưu tệp dở thành kết quả; giữ tệp cũ hợp lệ. |
| TC04 | Ngăn hai lượt cùng xử lý một công việc | Chỉ một lượt được xử lý; lượt còn lại nhận thông báo rõ. |
| TC05 | Lưu lịch sử tạo sửa xóa dữ liệu | Lịch sử lưu đủ thao tác và giá trị thay đổi. |
| TC06 | Từ chối bản sao lưu bị hỏng | Bản tốt khôi phục được; bản hỏng bị từ chối, dữ liệu được giữ. |
| TC07 | Dọn tệp cũ và bảo vệ dữ liệu đang dùng | Chỉ xóa tệp đủ điều kiện; giữ tệp đang dùng và ngoài phạm vi. |
| TC08 | Tải video mẫu và giữ tệp đã có | Mẫu đúng được lưu; lần hai không tải lại; lỗi không ghi đè tệp. |
| TC09 | Tải video và tiếp tục sau chọn vùng mờ | Chờ người dùng chọn vùng rồi tiếp tục xử lý. |
| TC10 | Từ chối tệp và tùy chọn không hợp lệ | Báo lỗi đầu vào và không để lại tệp rác. |
| TC11 | Kiểm giới hạn dung lượng tải lên | Từ chối dung lượng quá lớn; thông tin sai không làm sập hệ thống. |
| TC12 | Chọn phụ đề hợp lệ và bỏ câu lỗi | Ưu tiên nguồn hợp lệ; bỏ câu rỗng hoặc thời gian sai theo chế độ đọc. |

# Bộ ca kiểm thử tiếp theo

| Mã | Nội dung kiểm | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| TC13 | Xử lý lỗi nhận dạng và thời gian phụ đề | Thử xử lý bằng CPU khi phù hợp; không làm hỏng cả đoạn thoại. |
| TC14 | Từ chối vùng mờ không hợp lệ | Chặn vùng vượt khung, rộng bằng 0, thiếu dữ liệu hoặc chỉ số câu sai. |
| TC15 | Giữ kết quả đã xong sau khi khởi động lại | Đánh dấu lỗi công việc bị gián đoạn; giữ video đã hoàn thành. |
| TC16 | Cảnh báo khi phụ đề thiếu lời thoại | Hiển thị cảnh báo phụ đề thiếu thay vì báo hoàn thành đầy đủ. |
| TC17 | Dịch giữ thứ tự và thời gian câu | Giữ số câu, thứ tự và thời gian; phát hiện phản hồi sai. |
| TC18 | Áp dụng thuật ngữ đã lưu | Dùng bản dịch đã nhập; chạy lại không nhân đôi dữ liệu. |
| TC19 | Xử lý lỗi bộ dịch | Có đường xử lý thay thế; lỗi thuật ngữ được phát hiện và xử lý. |
| TC20 | Thêm sửa đọc và xóa nhóm thuật ngữ | Dữ liệu lưu được; nhóm không có hoặc đang bận được báo đúng lỗi. |
| TC21 | Đọc đủ danh sách 450 thuật ngữ | Hiển thị đủ 450 mục; lỗi lưu vẫn giữ nội dung đang nhập. |
| TC22 | Áp dụng vùng mờ riêng cho từng câu | Vùng riêng thay vùng chung tại câu được gán. |
| TC23 | Từ chối video kết xuất bị hỏng | Không công bố video hỏng; không phá kết quả cũ. |
| TC24 | Kiểm vùng mờ và chữ tiếng Việt trên giao diện | Vùng đúng khi đổi kích thước; cách tạo chữ Việt được kiểm. |

# Kết quả kiểm thử và tiến độ

| Nội dung | Kết quả | Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử chức năng tự động | 102 chạy / 102 đạt / 0 lỗi | Lượt ngày 07/10/2026. Các xử lý nặng và lỗi mạng dùng giả lập. |
| Độ phủ mã nguồn | 97,0% số dòng | Bộ kiểm thử đã chạy qua 2.045 trong 2.109 dòng được đo. Không đo chất lượng bản dịch. |
| Kiểm thử giao diện | 4/4 nhóm đạt | Đã ghi nhận trên Chromium; máy chủ xử lý được giả lập. |
| Kiểm model và xử lý thật | 6/6 đạt | Theo báo cáo đã ghi nhận: GPU RTX 4050 6 GB, Whisper, NLLB và công cụ xuất video thật; clip 30 giây. |
| Demo trực tiếp tuần 5 | Chưa thực hiện | Kịch bản và dữ liệu đã chuẩn bị; chưa có kết quả trình diễn trước giảng viên. |

# Tiến độ so với kế hoạch

Kế hoạch hiện có chia công việc theo thứ tự phụ thuộc, chưa có x`hạn riêng cho từng việc. Vì vậy chưa kết luận tỷ lệ đúng hạn. Các báo cáo cá nhân phản ánh phần phụ trách và kết quả của hệ thống; ngày làm và bàn giao cần được nhóm xác nhận.

# 6 Ảnh minh chứng demo

Dán ảnh chụp màn hình khi trình diễn hệ thống vào khung dưới đây. Có thể chọn màn hình tiến độ, chọn vùng mờ hoặc video kết quả.

Dán ảnh chụp màn hình tại đây

Ảnh 1. [Ghi màn hình hoặc thao tác được minh họa]

Ngày chụp: ........................................................

Dữ liệu hoặc mã công việc: ........................................................

Kết quả quan sát: ........................................................

Cách dán: chọn dòng chữ trong khung, xóa dòng chữ rồi chèn ảnh. Giữ nguyên tỷ lệ ảnh và đặt chiều rộng tối đa khoảng 17 cm.