# Báo cáo cá nhân tuần 5

Đinh Hoàng Phú | MSSV 23050002

Nhóm 14 | Tuần 5 Sprint 2 | Ngày tổng hợp 07/10/2026

Đề tài Hệ thống web dịch và chèn phụ đề tiếng Việt cho video tiếng Anh

Phần phụ trách: Đầu vào video, nhận dạng lời thoại và tiến độ.

# 1 Công việc và kết quả

Các chức năng dưới đây thuộc phần phụ trách theo bảng phân công của nhóm. Hệ thống đã triển khai và có kiểm thử tương ứng.

## Tiếp nhận video

Người dùng tải video lên và nhận mã công việc. Hệ thống kiểm định dạng, dung lượng và tùy chọn xử lý.

## Lấy phụ đề và nhận dạng

Hệ thống ưu tiên phụ đề có sẵn. Khi cần, hệ thống tách âm thanh và nhận dạng lời thoại bằng Whisper.

## Tiến độ và chọn vùng

Giao diện cho biết bước đang xử lý. Hệ thống trả khung hình để người dùng chọn vùng làm mờ rồi tiếp tục.

## Xử lý lỗi đầu vào

Có kiểm dữ liệu vùng, lỗi nhận dạng và phụ đề thiếu. Lỗi không hợp lệ được báo; trường hợp thiếu lời được cảnh báo.

# Mức độ hoàn thiện

Phần chức năng cốt lõi đã có và được kiểm tự động. Cần kiểm lại bằng dữ liệu thực tế trên máy trình bày trước khi nghiệm thu.

Lời thoại có nhạc có thể nhận dạng thiếu. Chưa đo tỷ lệ nhận dạng sai và chưa kiểm trên mọi cấu hình máy.

# 2 Kiểm thử và dữ liệu liên quan

Tám ca sau tập trung vào phần phụ trách. Dữ liệu, thao tác và kết quả từng ca được trình bày trong docs/tuan5/TEST_CASE.md.

| Mã | Nội dung kiểm | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| TC09 | Tải video và tiếp tục sau chọn vùng mờ | Chờ người dùng chọn vùng rồi tiếp tục xử lý. |
| TC10 | Từ chối tệp và tùy chọn không hợp lệ | Báo lỗi đầu vào và không để lại tệp rác. |
| TC11 | Kiểm giới hạn dung lượng tải lên | Từ chối dung lượng quá lớn; thông tin sai không làm sập hệ thống. |
| TC12 | Chọn phụ đề hợp lệ và bỏ câu lỗi | Ưu tiên nguồn hợp lệ; bỏ câu rỗng hoặc thời gian sai theo chế độ đọc. |
| TC13 | Xử lý lỗi nhận dạng và thời gian phụ đề | Thử xử lý bằng CPU khi phù hợp; không làm hỏng cả đoạn thoại. |
| TC14 | Từ chối vùng mờ không hợp lệ | Chặn vùng vượt khung, rộng bằng 0, thiếu dữ liệu hoặc chỉ số câu sai. |
| TC15 | Giữ kết quả đã xong sau khi khởi động lại | Đánh dấu lỗi công việc bị gián đoạn; giữ video đã hoàn thành. |
| TC16 | Cảnh báo khi phụ đề thiếu lời thoại | Hiển thị cảnh báo phụ đề thiếu thay vì báo hoàn thành đầy đủ. |

Kết quả chung ngày 07/10/2026: 102 kiểm thử tự động đạt, 0 lỗi; độ phủ dòng 97,0%. Đây là số của cả hệ thống.